# Report operativo EC2
Fine-tuning LoRA di LFM2-700M

Configurazione dell’istanza, troubleshooting, modifiche agli script e training GPTPlus

Progetto: Edge AI for Smart Bank Transfers
Ambiente: AWS EC2 g4dn.xlarge – NVIDIA Tesla T4
Data del report: 18 agosto 2026

Stato al termine della sessione: Il setup EC2 è completato, il fine-tuning GPTPlus a 5 epoch è terminato con successo e il best LoRA adapter è stato salvato. Il training sul dataset Claude è pianificato come fase successiva con la stessa configurazione sperimentale.

# 1. Obiettivo della sessione

La sessione aveva l’obiettivo di passare dal Launch Template già predisposto a un ambiente EC2 realmente operativo per il fine-tuning di LiquidAI/LFM2-700M, verificando hardware, storage, accesso SSH, stack PyTorch/CUDA, repository GitHub, autenticazione Hugging Face e script di training. La sessione si è conclusa con un fine-tuning LoRA completo sul dataset GPTPlus e con il salvataggio automatico del checkpoint con validation loss minima.

# 2. Avvio dell’istanza EC2 e configurazione verificata

L’istanza è stata avviata dal Launch Template edge-ai-lfm2-training, mantenendo i parametri precedentemente pianificati e completando le impostazioni non fissate nel template durante il lancio.

| Voce | Configurazione verificata |
| --- | --- |
| Regione | Europe (Frankfurt) – eu-central-1 |
| Availability Zone | eu-central-1b, selezionata automaticamente da AWS |
| Instance type | g4dn.xlarge |
| GPU | NVIDIA Tesla T4, 15360 MiB VRAM |
| AMI | Deep Learning OSS Nvidia Driver AMI GPU PyTorch 2.10 – Ubuntu 24.04 |
| Key pair | thesis-ec2-key |
| Security Group | edge-ai-training-sg – SSH consentito dal proprio IP |
| Root storage | 80 GiB EBS gp3, 3000 IOPS, cifrato |
| Instance store | 125 GB NVMe temporaneo montato sotto /opt/dlami/nvme |
| Termination protection | Enabled |
| Shutdown behavior | Stop |
| CloudWatch detailed monitoring | Disabled |
| IMDS | Enabled, V2 only (token required) |

# 3. Primo accesso SSH e problema dei permessi della chiave

Il primo tentativo di accesso SSH dal terminale integrato di VS Code è fallito con il messaggio “UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE” perché Windows considerava il file .pem accessibile con permessi troppo ampi. OpenSSH ha quindi rifiutato la chiave privata.

Permissions for C:\.ssh\thesis-ec2-key.pem are too open.
Load key ...: bad permissions
Permission denied (publickey).

La soluzione è stata restringere i permessi del file con icacls, rimuovendo l’ereditarietà e concedendo la sola lettura all’utente corrente. Dopo la correzione, l’accesso SSH è riuscito regolarmente.

icacls "C:\.ssh\thesis-ec2-key.pem" /inheritance:r
icacls "C:\.ssh\thesis-ec2-key.pem" /grant:r "${env:USERNAME}:(R)"

# 4. Verifiche hardware, CUDA, PyTorch e storage

Dopo l’accesso sono stati verificati GPU, driver, runtime CUDA, PyTorch e dischi prima di installare qualunque dipendenza aggiuntiva.

nvidia-smi --query-gpu=name,memory.total,driver_version --format=csv,noheader
→ Tesla T4, 15360 MiB, 595.71.05

Il comando python3 iniziale non trovava torch. La causa non era un’installazione mancante, ma il fatto che la DLAMI mette PyTorch nel virtual environment /opt/pytorch. È stato quindi attivato l’ambiente predisposto da AWS:

source /opt/pytorch/bin/activate

La verifica successiva ha restituito:

PyTorch version: 2.10.0+cu130
CUDA available: True
CUDA version: 13.0
GPU: Tesla T4
GPU count: 1

Lo storage persistente è risultato correttamente associato al root filesystem. L’EBS da 80 GiB è visibile come nvme0n1, mentre il disco nvme1n1 è l’instance store temporaneo della g4dn.xlarge. È stato stabilito che repository, dataset, adapter, modelli merged e GGUF devono restare sotto /home/ubuntu, quindi sull’EBS persistente.

/dev/root  77G  14G  64G  18%  /

nvme0n1  80G   → root EBS persistente
nvme1n1  116.4G → /opt/dlami/nvme, storage temporaneo

# 5. Repository GitHub e autenticazione

La repository edge-ai-smart-bank-transfers è stata clonata in /home/ubuntu, quindi sul volume EBS. Poiché il repository è privato, per HTTPS è stato creato un Fine-grained Personal Access Token GitHub limitato al repository e con permesso Contents read/write.

git clone https://github.com/Andreeee03/edge-ai-smart-bank-transfers.git

Successivamente è stato verificato che la copia EC2 fosse allineata a origin/main. Durante la sessione sono stati usati git push dal PC locale e git pull sulla EC2 per propagare le modifiche agli script.

Nota operativa: Il terminale locale e il terminale SSH possono restare aperti contemporaneamente in VS Code. Il PC locale gestisce commit/push; la EC2 esegue pull e training sulla propria copia della repository.

# 6. Installazione dello stack Hugging Face

La DLAMI includeva PyTorch e CUDA ma non Transformers, TRL, PEFT, Datasets, Accelerate, Safetensors e huggingface_hub. Queste dipendenze sono state installate nel virtual environment /opt/pytorch, mantenendo il PyTorch fornito dalla DLAMI.

torch: 2.10.0+cu130

transformers: 4.57.6

trl: 1.9.2

peft: 0.20.0

datasets: 5.0.1

accelerate: 1.14.0

safetensors: 0.8.0

pip check ha segnalato “transformer_engine_cu13 2.10.0 is not supported on this platform”. Il warning è stato considerato non bloccante perché Transformer Engine non è utilizzato dalla pipeline LoRA FP16 e gli import reali richiesti dal training sono stati verificati con successo. Non è stato modificato PyTorch e non è stato aggiornato pip.

# 7. Login Hugging Face e smoke test del modello base

È stato effettuato il login con hf auth login, senza salvare il token come Git credential. hf auth whoami ha confermato l’account corretto. Successivamente è stato eseguito uno smoke test pre-training di LFM2-700M sulla Tesla T4.

Model loaded successfully.
Device: cuda:0
Dtype: torch.float16
GPU: Tesla T4
GPU memory allocated: 1.39 GiB
SMOKE TEST PASSED

Il test ha confermato download, tokenizer, caricamento FP16, CUDA e generazione su GPU prima del fine-tuning completo.

# 8. Correzione della configurazione LoRA

Prima del training è stato rilevato che una versione precedente del training_config.py utilizzava target LoRA non perfettamente coerenti con i nomi reali dei moduli di LFM2-700M. È stato ispezionato direttamente model.named_modules() sulla EC2.

model.layers.2.self_attn.q_proj
model.layers.2.self_attn.k_proj
model.layers.2.self_attn.v_proj
model.layers.2.self_attn.out_proj
...
model.layers.0.conv.out_proj

L’ispezione ha mostrato che il modello utilizza out_proj e che esistono sia self_attn.out_proj sia conv.out_proj. Per evitare di adattare accidentalmente anche i blocchi convoluzionali, i target LoRA sono stati fissati a:

LORA_TARGET_MODULES = [
    "q_proj",
    "k_proj",
    "v_proj",
    "self_attn.out_proj",
]

Un test PEFT ha confermato 24 moduli target complessivi: 4 proiezioni per ciascuno dei 6 layer di attention. La configurazione finale è stata aggiornata anche a r=16, alpha=32, dropout=0.05 e learning rate 2e-4.

# 9. Primo errore TRL: formatting_func vs completion_only_loss

Il primo avvio del training con lo script aggiornato si è fermato prima del training vero e proprio durante l’inizializzazione di SFTTrainer. TRL ha rilevato l’incompatibilità tra formatting_func e completion_only_loss=True.

ValueError: A formatting function was provided while `completion_only_loss=True`, which is incompatible.

La soluzione iniziale è stata rimuovere formatting_func dalla chiamata a SFTTrainer, mantenendo il dataset nel formato prompt/completion e la loss solo sulla completion. Nello stesso intervento torch_dtype è stato sostituito con dtype per eliminare il warning di deprecazione.

# 10. Secondo problema: mismatch di tokenizzazione prompt/completion

Il training successivo è partito, ma TRL ha stampato ripetutamente il warning “Mismatch between tokenized prompt and the start of tokenized prompt+completion”. Poiché completion_only_loss dipende dal confine corretto tra prompt e completion, il run è stato interrotto per evitare di completare un training con una maschera di loss potenzialmente non affidabile.

[RANK 0] Mismatch between tokenized prompt and the start of tokenized prompt+completion...

Il tentativo interrotto aveva già generato checkpoint-250 e checkpoint-500. Poiché il run era da scartare, l’intera directory models/lfm2_700m_gptplus_lora è stata eliminata per ripartire senza artefatti mescolati.

# 11. Modifica robusta di train_lora.py

Lo script è stato quindi riscritto per non lasciare a TRL l’inferenza del confine prompt/completion. La nuova logica pre-tokenizza i dati e costruisce esplicitamente input_ids e labels.

Sequenza di training costruita esplicitamente come prompt + "\n\n" + completion + EOS.

Prompt e completion tokenizzati separatamente, per evitare che la completion modifichi la tokenizzazione degli ultimi token del prompt.

labels = -100 su tutti i token del prompt; solo i token della completion contribuiscono alla loss.

Dataset passato a TRL già pre-tokenizzato; skip_prepare_dataset=True evita una seconda preparazione/tokenizzazione.

Controllo preventivo delle lunghezze su train, validation e test. Se un esempio supera MAX_SEQ_LENGTH, il training viene bloccato invece di troncare silenziosamente.

Mantenuti eval_strategy="epoch", save_strategy="epoch", load_best_model_at_end=True, metric_for_best_model="eval_loss" e greater_is_better=False.

La configurazione completion-only è quindi implementata direttamente nelle labels; per questo completion_only_loss viene disattivato a livello TRL, evitando una seconda mascheratura automatica.

# 12. Validazione della tokenizzazione

Prima del training definitivo, lo script ha stampato le statistiche delle lunghezze token. Tutti gli split sono risultati ampiamente sotto il limite MAX_SEQ_LENGTH=256.

| Split | Median | P95 | Max | > 256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 98.0 | 119.0 | 142 | 0 |
| Validation | 98.0 | 119.0 | 138 | 0 |
| Test | 99.0 | 119.0 | 133 | 0 |

Lo script ha quindi confermato: “Dataset pre-tokenization OK. Prompt tokens are masked with -100; only completion tokens contribute to the loss.” Il warning di mismatch non è più comparso.

# 13. Training GPTPlus: run a 3 epoch

Il primo run completo con la pipeline corretta è stato eseguito con 3 epoch. Il training è terminato correttamente in circa 7 minuti e 55 secondi e ha selezionato checkpoint-750, cioè la terza epoch, come migliore.

train_runtime: 474.8888 s
train_loss: 0.1975266
Best checkpoint: checkpoint-750
Best validation loss: 0.098908

Le validation loss osservate erano:

Epoch 1 → 0.127535
Epoch 2 → 0.106709
Epoch 3 → 0.098908

Poiché la loss continuava a diminuire alla terza epoch, è stato deciso di estendere il massimo a 5 epoch, mantenendo lo stesso protocollo anche per il futuro training Claude.

# 14. Conservazione del run a 3 epoch e nuovo training a 5 epoch

Il run a 3 epoch non è stato cancellato: è stato archiviato fuori dalla repository, ma sempre sull’EBS, in /home/ubuntu/edge-ai-training-backups/gptplus_3epochs. La cartella models/lfm2_700m_gptplus_lora è stata così liberata per un nuovo run pulito.

mkdir -p /home/ubuntu/edge-ai-training-backups
mv /home/ubuntu/edge-ai-smart-bank-transfers/models/lfm2_700m_gptplus_lora \
   /home/ubuntu/edge-ai-training-backups/gptplus_3epochs

NUM_TRAIN_EPOCHS è stato portato a 5; tutte le altre condizioni sono rimaste identiche, in modo da poter usare la stessa configurazione anche per Claude.

# 15. Risultato definitivo GPTPlus a 5 epoch

Il run definitivo a 5 epoch è terminato con successo. Il best checkpoint è risultato checkpoint-1250, corrispondente alla quinta epoch, con validation loss minima pari a 0.091906.

| Epoch | Eval / validation loss | Variazione vs epoch precedente |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.128625 | — |
| 2 | 0.109227 | -0.019398 |
| 3 | 0.097995 | -0.011232 |
| 4 | 0.092294 | -0.005701 |
| 5 | 0.091906 | -0.000388 |

La curva continua a migliorare fino alla quinta epoch, ma il guadagno tra epoch 4 ed epoch 5 è ormai molto piccolo. Per questo 5 epoch è stato considerato un limite ragionevole: si conserva il miglior checkpoint senza estendere inutilmente il training e senza aumentare il rischio di overfitting.

Best checkpoint: checkpoint-1250
Best validation loss: 0.091906
Final adapter: models/lfm2_700m_gptplus_lora/final_adapter

# 16. Verifica del salvataggio del final adapter

Prima di considerare concluso il run GPTPlus è stato verificato che la directory final_adapter contenesse i file essenziali e non vuoti. Il controllo ha confermato la presenza dei pesi LoRA, della configurazione dell’adapter e del tokenizer.

models/lfm2_700m_gptplus_lora/final_adapter/
├── adapter_model.safetensors
├── adapter_config.json
├── tokenizer.json / tokenizer_config.json
├── special_tokens_map.json
└── altri file del tokenizer

Il file fondamentale è adapter_model.safetensors, che contiene i pesi LoRA del best checkpoint. Sarà questo adapter a essere utilizzato successivamente nello script merge_lora.py.

# 17. Uso di tmux e gestione della sessione SSH

Il training è stato eseguito dentro una sessione tmux, in modo che un’eventuale disconnessione SSH non interrompesse il processo. Durante il run a 5 epoch la connessione SSH si è effettivamente resettata subito dopo la conclusione del training; il training e i file salvati non sono stati persi.

tmux new -s gptplus-training
# detach: Ctrl+B, poi D
# nuova sessione futura per Claude
tmux new -s claude-training

È stato inoltre chiarito che tmux può intercettare scroll, mouse e incolla del terminale. Per lo scroll è stato attivato mouse on; per operazioni Git si è rivelato più semplice aprire un secondo terminale SSH normale in VS Code.

# 18. Modifiche finali rilevanti alla configurazione

| Parametro | Configurazione precedente | Configurazione finale |
| --- | --- | --- |
| Learning rate | 2e-5 | 2e-4 |
| LoRA rank r | 8 | 16 |
| LoRA alpha | 16 | 32 |
| LoRA targets | q_proj, v_proj | q_proj, k_proj, v_proj, self_attn.out_proj |
| Epoch massime | 3 | 5 |
| torch_dtype | torch_dtype=torch.float16 | dtype=torch.float16 |
| Formattazione dataset | formatting_func / boundary automatico | pre-tokenizzazione esplicita + labels -100 sul prompt |
| Best model | checkpoint finale implicito | checkpoint con eval_loss minima, salvato in final_adapter |

# 19. Stato finale e prossimi passi

Al termine della sessione, la parte GPTPlus è completata e verificata. L’istanza può essere messa in Stop senza perdere repository, dipendenze, cache Hugging Face, checkpoint e adapter presenti sull’EBS. Al riavvio sarà necessario riconnettersi via SSH, riattivare /opt/pytorch e verificare l’eventuale nuovo Public IPv4.

Mettere l’istanza EC2 in Stop quando non viene utilizzata.

Il giorno successivo: Start instance, attesa dei status checks e nuovo SSH.

Creare una nuova sessione tmux dedicata a Claude.

Avviare python training/train_lora.py --dataset claude con la stessa configurazione a 5 epoch.

Verificare le cinque eval_loss e il best checkpoint Claude.

Procedere poi al merge degli adapter, valutazione comparativa dei tre modelli, scelta del migliore, conversione GGUF e quantizzazione Q4_K_M.

Risultato chiave della sessione: L’ambiente cloud, la pipeline LoRA e il meccanismo di selezione del best checkpoint sono stati validati end-to-end. Il modello GPTPlus fine-tuned è disponibile come final_adapter con best validation loss 0.091906 alla quinta epoch.